Rapport d’intervention

Nina Cardicci

I - Score Lighthouse
1-1 Score Lighthouse avant optimisation

Desktop

Mobile

1-2 Score Lighthouse après optimisation

Desktop

Mobile

II - Détails des optimisations et interventions effectuées
1- Les images
→ On a defini chaque image avec un height et un widht dans le css.
→ Le projet comporte originellement 14 images pour un poids total de 31Mo. Nous avons effectué les modifications suivantes aux images:
- Redimensionnement des images pour correspondre à leur contenant ou a une résolution de l’image plus cohérente avec les standards actuels.
- Compression d’image via compressor.io puis conversion des images au format .avif
Après les modifications, le poids total des images est de 354,4Mo, soit un gain de 99,9%.

→ Le site est géré avec des media queries avec les breckpoint suivants : 1180px, 1000px, et 650px. On a donc rajouté des max-widght et max-height en fonction dans le css.
2- Les titres H(x)
Création d’un seul titre h1 et redistribution des h2-h3… plus cohérents avec l’architecture du site.
3- Les balises
La plupart des balises sont des divs. On a changé ces balises par des balises plus parlantes et plus adaptées a leur fonctions.
4- Créer des microformat (rich nippets)
Création de metas donées pour incorporer des données personnelles, et des données locales. Le but est de décrire le site web pour etre mieux référencé sur les moteurs de recheche. (Ajout de microformat avec le nom de la boutique, une description de l’activitée...)

5- Ajout de curseurs
Lorsque l’on passe sur un bouton du portefolio, maintenant un curseur de type pointeur apparaît.
6- Balise «form action»
La balise form action=« » ne pouvant etre vide, on a rempli la balise avec la valeur #.

7- Déplacement des balises script
Les balises script étaient dans le head de l’index.html et ont étés deplacés à la fin de la balise body.
8- Ajout de l’attribut preload dans les styleSheet
Le pre-chargement des styleSheet se font en arriere plan et ne bloquent pas le chargement de la page.

9- Mode Async pour les scripts
Les scripts non critiques ont recus le mode async pour eviter detre bloquant dans lexecution de la page.
III - Accessibilité du site
1- Accessibilité avant optimisation

2- Accessibilité après optimisation

3- Modifications effectuées
Alt sous les images remplis

Ajout de la langue de la page, ici
<html lang=«fr»>

Ajout d’une balise titre de la page HTML, ici
<title>Nina Carducci - Phototographe spécialiste de la photographie d'art à Bordeaux</title>

Label completés sous la forme label for

Insertion de la balise «robots» avec en atribut les valeurs:
index : Pour etre referencé dans les resultats de recherches Google.
follow : Pour indiquer à Google quil peut suivre les liens de la page.

Ajout d’un titre a chaque photo. Au passage de la souris sur une photo, le curseur indiquera un texte explicatif.

Responsive
→ Modification de laffichage du slider selon la largueur du dispositif pour rendre les 3 images harmonieuses
→ Modifications du porfolio et des 3 encarts des services payants avec les media queries.

Les titres (Hx) sont mis en en bold pour mieux resortir.
IV – Rapport audit de Rich Nippets de Google

On a inseré des données microformat pour permettre a google d’afficher plus d’informations. Ceci pourront faire apparaître lors des recherches googles des indications comme, l’adresse, le telephonne, ou les horaires d’ouverture de la boutique.

V - Détails de réalisations additionnelles à la demande du client
→ Dans la gallerie du portfolio, non affichage du fond jaune sur le bouton actif
→ Impossibilité, dans la consultation de la gallerie, de passer à la suivante ou la précédente

V - Cahier de recette
Détail des fonctionnalités débuggées et de leur statut :

ID	Action	Résultat initial	Résultat attendu	Statut	Remarques et commentaires
1	Faire évoluer la couleur du bouton actif de filtre en fonction du click du visiteur	Le bouton «Tous» est par defaut sur fond jaune. / Lorsque l’on clique sur un autre bouton de filtre, le fond jaune disparaît pour ne plus apparaître nullepart	Au click sur un autre bouton, la couleur de l’ancien bouton actif disparaît et le nouveau bouton actif recupere le fond jaune	Résolu	Manipulation du fichier Maugallery.js ligne 235 / en rajoutant une classe sur l’element actif en cours qui definit l’activation bouton en cours sur fond jaune
2	Rectifier la modale de defilement des images de la gallerie	Lorque lon est sur la modale de la gallerie, on a aucune réaction lorsque clicke sur le bouton next et prev	Au click next et prev, l’image change et devient l’image suivante ou précédente de la gallerie en cours	Résolu	Manipulation du fichier Maugallery.js ligne 153 (prev) et ligne 190 (next) en modifiant la valeur de l’element en cours (+1) ou (-1) pour pointer sur lelement d’avant ou d’apres.

Annexe
Rapport complet de l’audit Lighthouse